**Изготвил : Теодора Младенова**

**ФН: 1801321075**

**Номер на план : 2 – включва разрушаване на съществуващи постройки**

|  |
| --- |
| **Закупуване на всички парцели** |
| Ще бъдат направени оферти, на които е трудно да се откаже. Ще уверим хората на другите парцели, че земята ще се използва за благородна кауза и ще се грижим добре за нея. По този начин ще постигнем успея с тяхното съгласие за продажба на парцелите. |
| **Бюджет** |
| 4,5 милиона лева |
| **Време за справяне с работата** |
| 45 дни ( 2 януари – 6 февруари) |
| **Ресурси** |
| • 1 брой - адвокат  • 1 брой - брокер |

|  |
| --- |
| **Поставяне на видео наблюдение** |
| За да не се налага да се пренаселва Луната с хора, които просто да следят как върви работата и дали всичко се спазва, ще се осигури видеонаблюдение. Така следенето на процеса на работа ще става от всяка точка на света и няма да бъде необходимо постоянно пътуване до там. |
| **Бюджет** |
| 200 000 лева |
| **Време за справяне с работата** |
| 1 седмица ( 11 февруари – 18 февруари) |
| **Ресурси** |
| • 1 брой – техник  • 20 броя – камери  • 20 броя – монитори |

|  |
| --- |
| **Наемане на работници** |
| За да се изпълнява някаква задача , трябва да се наемат хора. С наемането на достатъчно хора, работата ще става доста по-бързо и лесно. |
| **Бюджет** |
| 250 000 лева |
| **Време за справяне с работата** |
| 4 дни (19 февруари – 23 февруари) |
| **Ресурси** |
| • 1 брой – човек , който да води интервюта |

|  |
| --- |
| **Създаване на машини за работниците** |
| Трябва да се произведат подходящи машини за извършване на всички дейности. За срутването на построени сгради. |
| **Бюджет** |
| 4,8 милиарда лева |
| **Време за справяне с работата** |
| 3 месеца ( 1 март – 1 юни ) |
| **Ресурси** |
| • фирма за разработване на машините |

|  |
| --- |
| **Създаване на роботи ( помощници на работниците)** |
| За да се свърши по-бързо и качествено работата, ще изпратим и роботи , които да помагат с всичко възможно на работниците |
| **Бюджет** |
| 800 000 лв |
| **Време за справяне с работата** |
| 1 месец ( 3 юни – 3 юли) |
| **Ресурси** |
| • 1 брой – програмист  • 1 брой – техник  • 1 брой – тестер |

|  |
| --- |
| **Транспортиране на работниците , роботите и машините** |
| Работниците, роботите и машините трябва да стигнат по някакъв начин до Луната, за да могат да започнат работа. |
| **Бюджет** |
| 425 000 лева |
| **Време за справяне с работата** |
| 2 седмици (5 юли – 19 юли) |
| **Ресурси** |
| • 589 броя – шофьори  • 500 броя – сувалки  • 200 броя – тежкотоварни сувалки |

|  |
| --- |
| **Синхронизиране на работници и роботи. Започване на работа** |
| За да върви работата по план трябва да се обучат работниците как да използват машините, както и максимално помоща на роботите |
| **Бюджет** |
| 100 000 лв |
| **Време за справяне с работата** |
| 3 седмици ( 20 юли – 10 август) |
| **Ресурси** |
| • 15 броя – инструктори |